# Participantes

* Lautaro Aria
* Fermín Moreno
* Darío Rudz (SM)

# Novedades

Se hizo la valoración de las historias de usuario correspondientes al Sprint 1. Esta valoración se realizó de forma individual y secreta, se compartieron los resultados y se discutieron las diferencias. Finalmente se asentaron en Pivotal Tracker.

Inicialmente se pensó en distribuir el desarrollo de los componentes de este Sprint entre los tres integrantes del grupo pero debido a que Lautaro y Fermín ya cuentan con conocimientos en los lenguajes y herramientas que vamos a utilizar en este proyecto, ellos se ocuparon de desarrollar estos primeros componentes y Darío se ocuparía de testearlos e ir corrigiendo o modificando el código.

Se modificó la estructura original de la base de datos haciéndole ajustes menores relacionados con la épica ‘Novedades’.

Se agregaron las reglas de negocio y los distintos escenarios de todas las historias de usuario involucradas en este primer Sprint, aunque durante esta primera reunión se detectaron algunos escenarios faltantes.

# Compromisos para la próxima reunión

Modificar las historias de usuario ‘Ver datos personales’ y ‘Modificar datos personales’ para diferenciar el manejo de los datos de un usuario suscriptor y de un usuario administrador (Lautaro).

Modificar la historia de usuario ‘Agregar libro’ para que sea posible agregar un autor, una editorial o un género desde la misma ventana en que se está dando de alta un nuevo libro (Fermín).

Incorporar el logo suministrado por el cliente en los módulos que lo requieran (Lautaro y Fermín).

Agregar escenarios faltantes en las historias de usuario ‘Modificar datos personales’ y ‘Registrar usuario’, principalmente relacionadas con control de algunos campos de ‘inputs’ (Lautaro).

Agregar escenarios faltantes en las historias de usuario ‘Agregar autor’, ‘Agregar género’ y ‘Agregar editorial’, principalmente las relacionadas con control de algunos campos de ‘inputs’ (Fermín).

Terminar con la revisión de las historias de usuario correspondientes a la épica ‘Novedades’ y consensuar los cambios propuestos con los demás integrantes del grupo (Darío).

Actualizar en Pivotal Tracker el estado de cada historia de usuario ajustándolo a la realidad ya que en algunos módulos se deben corregir detalles del código y en otros se deben agregar funciones que no habían sido tenidas en cuenta (Darío).