# Participantes

* Lautaro Aria
* Fermín Moreno (SM)
* Darío Rudz

# Novedades

Se agregaron las historias de usuario “*Ver mis favoritos*” y “*Ver mis reseñas*” porque consideramos que son funcionalidades particulares que deben separarse del resto.

Se volvió a hacer un ajuste menor a la estructura de la base de datos para agregar un campo en una reseña que no había sido previsto en el planteo original (‘fecha’).

Se desarrollaron los módulos correspondientes a las historias de usuario *“Reseñar libro”, “Ver reseña”, “Ver mis reseñas”, “Ver mis favoritos”, “Ver reseña como admin”, “Calificar libro”, “Eliminar reseña”, “Añadir a favoritos”, “Eliminar de favoritos”, “Marcar como spoiler”* y *“Visitar sitio”*.

Se creó una opción para que cuando quieras ver un spoiler te salte un cartel y confirmes que querés verlo.

# Compromisos para la próxima reunión

Desarrollar los módulos restantes de este sprint *“Cambiar plan de cuenta” y “Dar de baja subscripción”* (Lautaro), como también “*Reportar libros más leídos*” y “*Reportar cantidad de nuevas subscripciones*” (Darío).

Resolver la parte visual de algunas funcionalidades de las historias de usuario “*Ver reseña*” y “*Ver mis reseñas*” (comportamiento errático de algunas vistas y solapamiento de imágenes).

Terminar de resolver algunas fallas relacionadas con la puntuación de libros y el perfil.

Terminar de definir cómo será la vista del administrador en lo referido al análisis de comentarios y marca como spoiler.

Terminar de testear los últimos módulos desarrollados verificando además que se cumpla con todo lo especificado en cada escenario definido en Pivotal Tracker (Darío).