# Participantes

* Lautaro Aria
* Fermín Moreno (SM)
* Darío Rudz

# Novedades

Se arreglaron errores que se encontraron en algunos módulos durante la semana.

Se arreglaron las fallas relacionadas con la puntuación de libros y el perfil.

Se definió cómo será la vista del administrador en lo referido al análisis de comentarios y marca como spoiler.

Se desarrolló el módulo correspondiente a la historia de usuario de “Reportar libros más leídos”

Se arreglo los problemas que había con la parte visual de algunas funcionalidades de las historias de usuario “*Ver reseña*” y “*Ver mis reseñas*” (comportamiento errático de algunas vistas y solapamiento de imágenes).

# Compromisos para la próxima reunión

Queda por completar el modulo “Reportar cantidad de nuevas subscripciones”.

Se van a adecuar aquellos escenarios que pudieron haber cambiado debido al formato final de algunas interfaces.

Terminar de testear los últimos módulos desarrollados verificando además que se cumpla con todo lo especificado en cada escenario definido en Pivotal Tracker (Darío y Fermín).

Preparar el orden en que se mostraran las funcionalidades que las historias de usuario indican durante la demo (Fermín).