## Slide 1: BookFlix
Proyecto de desarrollo de software

## Slide 2: Datos del proyecto
Nombre del proyecto
BookFlix
Nombre del grupo de desarrollo
Floyd Technologies
BookFlix
Floyd Technologies
Integrantes Lautaro Aria
Fermín Moreno
Darío Rudz

## Slide 3: Propósito del sistema
Brindar acceso a una biblioteca digital compuesta por miles de libros para su lectura en línea desde una PC, una laptop, una tablet o un teléfono celular.

## Slide 4: Alcance del proyecto
Suscriptores
    Acceso en línea a ediciones digitales de libros
    Administración de datos personales, perfiles, lista de favoritos, calificaciones y comentarios
    Búsquedas por autor y por género literario
Cliente
    Gestión de contenidos (libros, capítulos)
    Gestión de datos complementarios (autores, géneros literarios, tipos de usuarios, etc.)
    Reportes (ranking de libros, nuevas suscripciones)

## Slide 5: Limitaciones - Restricciones
El cliente será el responsable de proveer los recursos necesarios (hardware, energía, Internet, etc.), el control de contenidos y la protección de datos personales.
Para acceder a los contenidos, los suscriptores deberán contar con acceso a Internet y un dispositivo tipo PC, tablet, laptop o smartphone (no eBook reader).
El desarrollo de la plataforma será en idioma Español.
Estética de la solución: a criterio de Floyd Technologies.
Floyd Technologies no garantiza la disponibilidad de los servidores externos (tarjetas de crédito, editoriales, etc.).
Presupuesto: según lo pautado en documento SRS-01.
Fecha de entrega del producto: 14-07-20.

## Slide 6: Técnicas de desarrollo
Para este proyecto, Floyd Technologies aplica el modelo de metodologías ágiles de tipo Scrum, que promueve la participación activa del cliente en el proceso de desarrollo y entregas parciales y regulares del producto.
Los requerimientos del sistema se definen en base a la información recabada mediante entrevistas con el cliente y cuestionarios.

## Slide 7: Riesgos del proyecto
Nuevos requerimientos del cliente.
Cambios en los requerimientos originales.
Cambios en el formato de los contenidos.
Cambios en el equipo de desarrollo.
Cancelación del proyecto por el cliente.
Falta de participación del cliente.
Pérdida o inutilización total del software desarrollado o de alguno de sus módulos.
Subestimación del tiempo de desarrollo.

## Slide 8: ¿Dudas hasta aquí?

## Slide 9: Conclusiones
Teniendo en cuenta la motivación del producto, el alcance del proyecto, la tecnología existente y la capacidad de Floyd Technologies, consideramos que BookFlix es un proyecto totalmente viable desde el punto de vista técnico y que con el producto final se conseguirá el objetivo buscado: lograr la satisfacción del cliente.