## Slide 1
Estimaciones
2020
Ingenieria de Software II
<número>

## Slide 2
Estimaciones
<número>
¿Qué son ?
¿diferencias con las métricas ?
2020
Ingenieria de Software II
¿Cómo usarlas ?

## Slide 3
Estimaciones
2
2020
Ingenieria de Software II
¿Qué podemos estimar?
¿Qué tener en cuenta ?
¿que factores influyen?

## Slide 4
Estimaciones de recursos
2
2020
Ingenieria de Software II

## Slide 5
Estimaciones de costos
<número>
2020
Ingenieria de Software II
Humanos
Descripción
Desde - hasta
De software
Hardware y herramientas
Disponibilidad
Descripción
Disponibilidad
Desde - hasta
Descripción
Disponibilidad
Desde - hasta
3 parametros para calcular costo de un proyecto

## Slide 6
Fijación de precio - Relación Precio Costo
<número>
¿Qué tener en cuenta ?
2020
Ingenieria de Software II

## Slide 7
Fijación de precio
<número>
Debe pensarse en :
los intereses de la empresa,
los riesgos
el tipo de contrato.
Esto puede hacer que el precio suba o baje.
2020
Ingenieria de Software II

## Slide 8
Estimaciones de tiempo
<número>
2020
Ingenieria de Software II

## Slide 9
Técnicas de estimación
<número>
2020
Ingenieria de Software II
Juicio experto
Consulta a varios expertos. Estiman. Comparan. Discuten
Técnica Delphi
División de Trabajo
Sucesivas rondas. Anónimas. Consenso
Jerárquica hacia arriba

## Slide 10
Modelos empíricos de estimación
<número>
Utilizan fórmulas derivadas empíricamente para predecir costos o esfuerzo requerido en el proyecto
2020
Ingenieria de Software II
Fuente: Somerville Cap. 26
el Esfuerzo para desarrollar el sistema.
COCOMO II
Modelo empírico que derivó de recopilar datos a partir de un gran número de proyectos de software.
fórmulas
el tamaño del sistema y los factores del producto, proyecto y equipo CON
vinculan

## Slide 11
COCOMO II- Modelos
<número>
2020
Ingenieria de Software II

## Slide 12
COCOMO II 1. Modelo de Composición de aplicación
<número>
2020
Ingenieria de Software II
Fuente: Somerville Cap. 26
Se basa en una estimación de puntos de aplicación (o puntos objetos )
Modela el esfuerzo requerido para desarrollar sistemas creados a partir de componentes de reutilización, y proyectos de creación de prototipos. ​
El número de puntos de aplicación en un programa es una estimación ponderada del número de pantallas que se despliegan, el número de informes que se producen, el número de módulos en lenguajes de programación imperativa (como Java) y el número de líneas de lenguaje de escritura (scripting). ​
PM = (NAP x (1-%reutilización/100))/PROD​
Parámetros
PM = esfuerzo estimado en personas/mes​
NAP = total de puntos de aplicación.​
PROD = productividad medida en puntos objeto​

## Slide 13
COCOMO II 2. Modelo de diseño temprano
<número>
2020
Ingenieria de Software II
Fuente: Somerville Cap. 26
Supone que se acordaron los requerimientos del usuario y que están en marcha las etapas iniciales del proceso de diseño del sistema
Puede usarse durante las primeras etapas de un proyecto, antes de que esté disponible un diseño
arquitectónico detallado para el sistema. ​
PM = A x TamañoB x M
La meta en esta etapa debe ser elaborar una estimación rápida y aproximada de los costos.
Parámetros
PM = esfuerzo estimado en personas/mes
A = 2.94. (según Boehm)
Tamaño = KLDC (miles de líneas de código fuente).
B = esfuerzo requerido conforme aumenta el tamaño del proyecto. Puede variar de 1.1 a 1.24
M =definido por 7 atributos de proyecto y proceso que aumentan o disminuyen la estimación EJ : fiabilidad y complejidad del producto, etc

## Slide 14
COCOMO II 3. Modelo de reutilización
<número>
2020
Ingenieria de Software II
Fuente: Somerville Cap. 26
Para el código generado automáticamente, el modelo estima el número de persona/mes necesarias para integrar este código
se emplea para estimar el esfuerzo requerido al integrar código de reutilización o generado. ​
PMauto = (ASLOC x AT/100)/ATPROD.
Parámetros
PM =esfuerzo estimado en personas/mes
AT = % de código adaptado que se genera automáticamente.
ATPROD = productividad de los ingenieros que integran el código
ASLOC = Nro de líneas de código en los componentes que deben ser adaptadas

## Slide 15
COCOMO II 4. Modelo de post-arquitectura
<número>
2020
Ingenieria de Software II
Fuente: Somerville Cap. 26
Las estimaciones están basadas en la misma fórmula básica
PM = A x TamañoB x M
pero se utiliza un conjunto más extenso de atributos de M
La estimación del número de líneas de código se calcula utilizando tres componentes:​
  líneas nuevas de código a desarrollar.​
  líneas de código fuente equivalentes (ESLOC) calculadas usando el nivel de reutilización.​
  líneas de código que tienen que modificarse debido a cambios en los requerimientos.​
Estas estimaciones se añaden para obtener el tamaño del código (KLDC).​
Se usa cuando está disponible un diseño arquitectónico inicial (se conoce la estructura) . Entonces es posible hacer estimaciones para cada parte del sistema.

## Slide 16
Estimaciones
<número>
Visitar las páginas:
Para COCOMO 2:
http://www.cocomo2.com/
2020
Ingenieria de Software II